**Príloha - Komunikácia medzi CVTI SR (odd.štat.), MŠVVaŠ SR a DITEC**

**k WEB aplikáciám V4-01, V3-01 v RIS pre šk. rok 2019/2020**

**(tabuľka - súhrn)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Dátum** | **CVTI – mail (odoslaná pošta)** | **DITEC, MŠVVaŠ SR – mail (odoslaná pošta)** |
| 1. | 11.3.1920.3.19 | Zadanie k vytvoreniu WEB aplikácie – Dobrý deň,na základe dohody z decembra 2018 a januára 2019 posielame požiadavku na vytvorenie WEB aplikácie na spracovanie údajov z výkazu V3 o základnej škole na rok 2019/2020 prostredníctvom RIS - (špecifikácia požiadavky v liste). Súčasťou požiadavky je aj zadanie na vytvorenie vstupov a výstupov z aplikácie vrátane termínov dodania.Súčasne si dovoľujeme požiadať tak dodávateľa (DITEC), ako aj Riadiaci výbor RIS (MŠVVaŠ SR) o stanovisko (minimálne predbežné) k realizovateľnosti projektu v termíne do 20.3.2019.Porada – WEB aplikácie k V3, V4, export dát  |  |
| 2. | 5.4.19 | Nefunkčný export dát V4 z RIS  |  |
| 3. | 10.4.19 |  **Dňa 5.4.2019 sme Vás informovali o nefunkčnosti exportu dát z RIS na testovanie údajov k V4** (viď komunikácia nižšie) a export je nefunkčný doteraz. Nakoľko nemáme žiadnu odozvu, či export bude, alebo či sa na tom vôbec pracuje, dovoľujeme si požiadať aspoň o info k danej problematike.  Súčasne upozorňujem, že podľa vyššie uvedeného zápisu z rokovania sme za CVTI SR mali urobiť testovanie dát z exportu do 15.4.2019 a vydať rozhodnutie o spustení prác na výkaze V3 o základnej škole.  S ohľadom na vyššie uvedené je toto rozhodnutie vážne ohrozené. | Vzhľadom na Váš piatkový hlásený problém s generovaním výstupu sa nám skomplikoval plánovaný release na pondelok. Kolegovia identifikovali problém, ktorý ste nám hlásili v piatok a dneska v podvečerných hodinách **bude na testovacie prostredie RISu nasadená verzia kde budú zapracované požiadavky na ktorých sme sa spoločne dohodli a odsúhlasili si ich na spomínanom stretnutí.** = **0. VERZIA**Veríme, že toto naše oneskorenie neovplyvní ďalšiu spoluprácu na dohodnutých témach.  |
| 4. | 16.4.19 | podľa dohody posielame stanovisko k testovaniu exportu súborov (export umožnený 12.4.2019) k výkazu V4 vo WEB aplikácii na CRINFO – vetva zriaďovateľ.Testovanie hodnotíme relatívne kladne, s výnimkou bodu 3. (príloha). K bodom 7. a 8. by sme potrebovali doplniť komentár dodávateľa aplikácie. V súlade s dohodou a vyššie uvedeným predbežne súhlasíme so spracovaním V4 a V3 cez RIS v roku 2019/2020. Takže následne (ako bolo dohodnuté) žiadame k ďalšej činnosti:1. poskytnutie exportu k 5.5.2019 za apríl 2019 – vo formáte DBF (prípadne EXCEL) – len dáta DŽP z RIS za všetky školy s DRUHSK = 5xx a 6xx bez ohľadu na TYPTRIEDY + všetkých DŽP DRUHSK = 2xx a 1xx, kde TYPTRIEDY > 5 pre účely ďalšieho porovnania a testovania

2.       možnosť otestovať si inovácie k výkazu V4 (zadané 6.12.2018) – úprava masky a nové kontroly – **termín 6.5.2019**3.       poskytnutie exportu k 5.5.2019 za apríl 2019 údajov za žiakov ZŠ  v štruktúre sv3\_01b, – vo formáte DBF (prípadne EXCEL) - DRUHSK = 2xx a TYPTRIEDY < 64.       sprístupnenie 1. testovacej verzie (nahrávacia maska + kontroly) k V3 – **termín 15.5.2019.** S ohľadom na sviatky a s tým súvisiace čerpanie dovoleniek, si Vás dovoľujeme požiadať o predbežné vyjadrenie k našej požiadavke do 18.4.2019 | Bude dodané.Na ktorom prostredí požadujete testovanie? Na testovacom prostredí zákazníka to bude možné. **Vieme sa prosím dohodnúť na termíne 13.5.2019 prosím?**Vieme vygenerovať jednorazovo daný report – bude report z databázy, nebude aplikácia pripravená aby ste si mohli robiť export sami.**Verím, že daný termín stihneme, kolegovia na tom usilovne pracujú** |
| 5. | 23.4.19 |  | Súhlas s požiadavkami CVTI zo 16.4.19 (pozri hore zelená farba) + Termín – zmena: 13.5.19 - Testov.prostredie zákazníka  |
| 6. | 26.4.19 | Potvrdené stanovisko DITEC z 23.4.19 |  |
| 7. | 13.5.19 |  | Termín – zmena: 14.5.19 - Testov.prostredie zákazníka  |
| 8. | 15.5.19 | **Testov.prostredie zákazníka – NIE JE ?****+ otázky k exportu – kritéria ?** |  |
| 9. | 15.5.19 |  | Poslané testovacie účty k V3, V4 = **1. VERZIA** + výstupy k V3 budú dodané neskôr + **K dotazom k V3 a V4  sa Vám vyjadríme v priebehu dňa.**  |
| 10. | 3.6.19 | **posielame naše pripomienky k testovaniu 1. verzie dodaných účtov pre V3, V4; a ďalej žiadame**:1.       aktualizovať / zapracovať tieto pripomienky do 14.6.2019,2.       pre testovanie poskytnúť školu aj s Druhsk: 527, 3.       export DŽP k 30.6.2019 podľa rovnakých kritérií ako bol export k 30.4.19 (prosíme p. Ertla o upresnenie termínu dovolenky kvôli prenosu dát na Sirius). |  |
| 11. | 7.6.19 |  | S kolegami sme si prešli jednotlivé body voči ktorým bola výhrada a budeme sa ich snažiť opraviť v čo najskoršom možnom termíne. **Verím, že niektoré chyby stihneme opraviť do 14.6.2019 tak ako požadujete** avšak aktualizáciu príručiek máme naplánovanú až na august vzhľadom na ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú výkazov a septembrového zberu. Verím, že tieto časti nebudú prekážkou pre ďalšie napredovanie. |
| 12. | 14.6.19 |  | V prílohe opravy + nová verzia na Testov.prostredie zákazníka = **2. VERZIA****Posielame aj zoznam ŠaŠZ určených pre testovanie doplnené aj o školu s typom 527 podľa Vašej požiadavky** |
| 13.  | 28.6.19 |  | Chcem Vás poprosiť o spätnú informáciu, či sú posledné úpravy v poriadku a **dokedy asi plánujete ešte testovať výkazy V3-01 a V4-01.** |
| 14. | 28.6.19 | **Dobrý deň, naše pripomienky (ešte sú tam nejaké muchy) zašleme v pondelok 1.7.2019**. Súčasne pripomínam export DŽP za V3 aj V4 v rovnakej forme ako to bolo k 30.4. |  |
| 15. | 1.7.19 | **Podľa dohody posielame pripomienky k testovaniu 2. verzie dodaných účtov pre V3, V4**; a ďalej žiadame:1. aktualizovať / zapracovať tieto pripomienky **do 15.7.2019,**
2. export DŽP k 30.6.2019 podľa rovnakých kritérií ako bol export k 30.4.2019 (prosíme p. Ertla o súčinnosť pri prenose dát na Sirius).
 |  |
| 16. | 8.7.19 | **Zatiaľ som nedostal žiaden export DŽP**, ktorý by som mal preniesť do CVTI SR – p. Ertl |  |
| 17. | 9.7.19 | Export k 30.6.19 ??? |  |
| 18. | 9.7.19 |  | Export uz generujeme.**Mal by byt k dispozicii dnes. Hned ako bude k dispozicii Vam dame vediet.** |
| 19. | 10.7.19 | link od Ditecu na testovanie <https://crinfo-test.iedu.sk/risportal/>  **bude ešte podľa info pár dní nefunkčný**. Ditec dá nám vedieť, kedy budeme môcť opäť testovať |  |
| 20. | 12.7.19 | **kontrolujeme export DŽP z RIS-u k 30.6.2019 a máme 2 zásadné problémy** **- výskyt hodnôt NULL namiesto prázdny a duplicitné údaje za DŽP (viac ako 14000 žiakov)** |  |
| 21. | 26.7.19 | **Opäť dobrý deň po 2 týždňoch (bez reakcie):**1/ **odpoveď na náš mail z 12.7.2019 – viď nižšie sme doteraz nedostali**2/ **stále nemáme info, či môžeme testovať 2. verzie aplikácií V3 a V4 – pripomienky boli zaslané 1.7.2019, zapracovanie pripomienok bolo dohodnuté do 15.7.2019. Telefonicky DITEC žiadal o pár dní zdržania, ale už sú to 2 týždne.** |  |
| 22. | 26.7.19 |  | Ospravedlňujem sa, moja chyba, že som sa Vám neozval. Najnovšie informácie od naších testerov sú, že zrejme **koncom budúceho týždňa (zrejme štvrtok) budeme nasadzovať novú verziu RISu na testovacie prostredie zákazníka.** Následne Vám dáme informáciu o možnosti testovania. Podľa jednotlivých informácií sú všetky Vami požadované zmeny zapracované a budú k dispozícii na testovanie. **Vyhovuje Vám prosím termín 1.8.2019 nasadenia na testovacie prostredie?** |
| 23. | 31.7.19 |  | **Duplicity + NULL – vysvetlenie a oprava:****V apríli som manuálne upravil xls – odstránil som NULL, v júni nie...****Nejednalo sa o duplicity, len sa to tak javilo na dodanom rozsahu atributov. Upravil som pre istotu export tak, aby duplicity urcite nevznikli.** |
| 24. | 2.8.19 |  | **Včera sme na testovacie prostredie nasadili novú verziu systému RIS. Môžete testovať. = 3. VERZIA** |
| 25. | 19.8.19 | Podľa dohody posielame pripomienky k testovaniu 3. verzie dodaných účtov pre V3, V4 a žiadame:1. aktualizovať / zapracovať pripomienky do 23.08.2019
2. vzhľadom na „vysoký dátum“  posielame len „PODSTATNÉ PRIPOMIENKY“, ktoré je bezpodmienečne nutné opraviť  – detaily na osobnom stretnutí –podľa dohody 20.8.2019 o 10h.
 |  |
| 26. | 19.8.19 | Zamietnutý výkaz – hláška – oprava | Návrh - hlášky + príručky |
| 27. | 4.9.19 |  | Včera sme nasadili na testovacie prostredie zákazníka novú verziu zo zapracovanými opravami chýb. Prosím o kontrolu. = **4. VERZIA**  |
| 28. | 5.9.19 | **Pri testovaní sme znova dokázali „obísť Odoslaný, Schválený výkaz“, keď cez tlačidlo „O“ sme vytvorili Uložený výkaz** – čo bola naša zásadná pripomienka, z 5.9.2019 (pozri prílohy), ostatné chyby – zelená farba = OK, žltá farba = ešte testujeme |  |
| 29. | 9.9.19 |  | Spresnenie V3, V4 – ktoré školy zahrnúť  |
| 30. | 10.9.19 | Spresnenie V3, V4 – ktoré školy zahrnúť  |  |
| 31. | 16.9.19 |  | V pondelok sme nasadili na testovacie prostredie zákazníka, kde sme odstránili niektoré vami hlásené chyby. **= 5. VERZIA – FINAL???**Všimli sme si ale, že pri zamietnutí alebo schválení výkazu sa nezobrazí potrebná hláška, toto by sme chceli odstrániť čo najskôr rovnako ako aj sťahovanie výstupného súboru. Ďalší release je naplánovaný na zajtra poobede.  |
| 32. | 16.9.19 | dostali sme info – V3, že z RIS do III. oddielu nedoťahuje údaje správne – a síce do stĺpca 3 len žiakov s TYPDOCHADZKY = R a do stĺpca 5 TYPDOCHADZKY = O.Naša požiadavka bola:Údaje z RIS – III. oddielS3 – žiaci spolu - TYPDOCHÁDZKY = O + R (riadne + opakujúci), POHLAVIE = 1, 2, 3S4 – dievčatá spolu - TYPDOCHÁDZKY = O + R  (riadne + opakujúci), POHLAVIE = 2S5 – opakujúci spolu - TYPDOCHÁDZKY = O (opakujúci), POHLAVIE = 1, 2, 3S6 – dievčatá opakujúci - TYPDOCHÁDZKY = O (opakujúci), POHLAVIE = 2My to teraz nevieme overiť, či to naozaj doťahuje dobre alebo zle. Môžete prosím pozrieť ako je to programovo zadané? A ak tak opraviť.Vraj to platí  - nesprávne doťahovanie  S3 aj pre V4 – potvrdili z OŠ OÚ | Problém sme objavili a riešime.Výkazy pre školy kde to bolo nesprávne vypočítané prepočítame.Dáme Vám spätnú informáciu hneď ako sa tak stane.Pre školy, ktoré pošlú aktualizačnú dávku údaje by sa to stať už nemalo a malo by sa to vypočítavať správne.Dobrý večerOpravili sme problémové údaje v stĺpcoch 03 aj 04  v tabuľke III. vo výkazoch V3-01 aj V4-01\_ZS v už existujúcich automatických verziách a pri nových by sa vyskytovať už tento problém nemal. |
| 33. | 17.9.19 | WEB aplikácia:Výstup V4-01 – objednávka spracovaná, ale nedoťahuje žiadne údaje (včera asi 10 škôl,  dnes asi 20 škôl) – veľkosť súborov približne rovnaké hodnoty (príloha)Výstup V3-01 – OK, údaje stiahnuté (včera)Môžete prosím pozrieť, kde je problém .... | Dátum v položke Posledná zmena protokolu do v prípade že ste dali 16.9. tak to bralo ako  16.9 00:00 a nie 23:59.Kolegovia to upravili a malo byt to teda brať všetky zmeny aj ktoré boli vykonané dňa 16.9.2019.Môžete teda objednať výstup. |
| 34. | 18.9.19 | 1. Dnes som zadal výstupy pre V3-01, V4-01 s dátumom od 15.9. – 17.9.19, pri obidvoch hlási – systémová chyba,
2. Prosíme opraviť vo WEB aplikácii pre V3-01, kde je chyba v nadpise v I. a II. oddiely: „v predškolskom veku“  - správne má byť: „v predchádzajúcom školskom roku“

čo sa týka Metodického pokynu k výkazu V3-01 – tento meniť nebudeme (je to rozdiel medzi klasickým – papierovým zberom a novým zberom cez WEB aplikáciu). | Bod 2 Text je už upravený.Bod 1. Kolegovia zisťujú kde je problém ohľadne výstupov. Hneď ako bude vyriešený Vám dáme spätnú informáciu.Zároveň z okresného úradu prišla informácia, že je uvedená nesprávna informácia v metodickom pokyne.Viete to prosím opraviť .Ide o tabuľku X. Doplňujúce ukazovatele, kde sú posunuté riadku. Začínajú Vám 1000 ale mali by začínať 1001 |
| 35. | 23.9.19 | **WEB aplikácie - Výstupy V3, V4 obsahujú nesprávnu dátumovú štruktúru – napr.: 2010-10-26 v položkách: Datumnarod, Studiumod, Studiumdo,** **správne má byť (a nami požadovaná / odsúhlasená štruktúra): 26.10.2010****Žiadame o urýchlenú opravu**Dobrý, máte pravdu, že takto to bolo zaznačené v štruktúre. Problém je, že sme pracovali so súbormi z exportu k V4 a tam už bola v exporte iná štruktúra – viď príloha –takto sme to dostávali.Takže otázka znie – je to veľký problém prehodiť? Kontrolné programy a výstupy máme urobené na formát dd.mm.rrrr  | Vami požadovaná štruktúra bola vo formáte RRRRMMDD viď aj príloha „štruktúra\_výstupných\_dát\_v3\_2019.xlsx“ v hárku „sv3\_01b.dbf“ stĺpec D - formát.Podľa zadania sme to teda aj tak zapracovali.Upravili sme aby format bol dd.mm.rrrr pre dane polozky **Datumnarod, Studiumod, Studiumdo.**Je potrebne si teda objednat vystup opatovne. |
| 36. | 24.,25.,26.9.19 | Pri objednávke výstupov V3-01 hlási – systémová chyba (od 19.9. – 24.9.)Môžete sa prosím pozrieť aj na Hromadnú notifikáciu emailom – p. Miklodová, OÚ Košice má problém – „Posielala som školam s prázdnym výkazom v3 a sebe v skrytej kopii, pre kontroluObjednávka bola už pred 2 dnami, a zatial nič nemámTak neviem, či má vobec význam zasa posielať skolám cez toto, ked to nefunguje“Objednám teraz výstup V3, po spracovaní budem informovať, a k tej nefunkčnej hromadnej notifikácii máte nejaké informácie pretože pre OÚ je to podstatné, aby fungovalo odoslanie e-mailov ...Zatiaľ stále systémová chyba ... | Kolegovia stále pracujú na odstránení problému. Viem, že takto počas zberu je to nepríjemne ale robíme všetko čo je v našich silách aby sa to čo najskôr rozbehlo. Budem Vás informovať hneď ako to bude opravené.Problém vyzerá, že sa nám podarilo odstrániť. Prosím viete to vyskúšať? |
| 37. | 26.9.19 |  | Chcem Vas poprosit o zamietnutie vykazov V3-01 pre skoly z dovodu ze zadali do organizacie vyucovania inu hodnou ako 0,1,2,3,4.Nevieme ako to je mozne kedze sa to kontroluje pri odosielani.Tento problem je pri tychto skolach 100015381, 100003599. A potom je problem aj ked sa robi objednany vystup lebo to tam padne. |
| 37. | 26.9.19 | Obidve školy sú už zamietnuté, v riadku 0100 majú obidve školy červenú chybu a výkaz bol odoslaný ...Dobrý, ďalší problémv exporte EXCEL DŽP k V4 z 30.6.2019 bola národnosť vo všetkých 37246 vetách vyplnenáv exporte DBF k V4 z 23.9.2019 z 23790 viet nemá vyplnenú národnosť viac ako 10600 DŽP – to je skoro polovica???? Kam sa národnosť podela prosím????Pre úplnosť – problém sa samozrejme týka aj V3, aj keď tam máme prvý = posledný = jediný export DBF z 16.9.2019 – 305 viet,  z toho 182 bez národnosti |  |
| 38. | 27.9.19 | Na základe vyššie uvedeného žiadame o:- urýchlené riešenie problému s exportom DBF zo strany dodávateľa (2 týždne v priebehu spracovania (ostrá prevádzka) sú už neprimerane  dlho), - vyjadrenie riadiaceho výboru RIS k riešeniu uvedeného problému a následným krokom v prípade, že spracovanie údajov bude oneskorené alebo nebude ukončené vôbec- v rámci súčasnej krízovej situácie žiadame o dodanie predbežných súborov za nahraté údaje vo WEB aplikácii vo formáte EXCEL (to by hádam dodávateľovi nemalo robiť problém) **do pondelka 30.9.2019 do 9 H** za účelom aspoň predbežného spracovania údajov (kým nebude funkčný export DBF súborov z aplikácie), V prílohe prikladáme vzor nefunkčnosti exportu z dnešného dňa 27.9.2019 aj s históriou neúspešných pokusov o export súborov DBF.Žiadame dodávateľa o vyjadrenie (**dnes do 11 H)**, či export predbežných EXCEL súborov bude realizovaný podľa našej požiadavky.  | Export vo vami požadovanej štruktúre bude dodaný v pondelok.Pani čabalová, dovoľte prosím ešte jednu reakciu. Pozerali sme v logoch a vidíme pomerne dosť výstupov pre V3 a V4 v stave spracovaná, je  tam pár aj so systémovými chybami.Snažili sme sa dohľadať aj jednotlivé chyby v objednávkach ....1, 2, 3  |
| 39. | 29.9.19 |  | Vaša posledna objednavka bola opatovne spustena a uspesne spracovana:V3-01    Výstupy pre V3-01         2019/2750Chcel by som Vás poprosiť aby ste skúsili zadať prípadne zadat dalsiu objednavku, pokial sa uz nevyskytnu chybne data, tak by sa mala uspesne spracovat.Zaroven ju informujte, ze od 16.9.  bolo mnozstvo V3 a V4 reportov vygenerovanych uspesne, pri neuspesnych sa jednalo o chyby v datach, ktore sme vyriesili.Chceli by sme sa opýtať, či máme dať vygenerovať report a uložiť ho na zdielané úložisko.  |
| 40. | 30.9. - 1.10.19 | takže export V3 sa podaril dnes cca o 11:30 H, čo je dobrá správa. Oveľa horšie je, že nebola zachovaná požadovaná štruktúra súboru sv3\_01A v oddieloch III, IV, V, VIII a IX, čo nám znemožňuje s exportom pracovať.PS: a čo s tou nevyplnenou národnosťou? – Tam sme nedostali odpoveď a aj  v dnešnom exporte (DBF aj EXCEL) je zo 441351 DŽP  239720 DŽP bez vyplnenej  národnostiZatiaľ systémová chyba ... (2019/3430, výstup V3-01,  od 15.9. – 30.9.2019, všetky kraje, odoslaný, schválený)V zásade je problém s databázou sv3\_01B. Nakoľko sme teraz zadali ďalšiu požiadavku, tak odhadujeme, že konkrétne podrobnosti dostanete cca za 1 h.Pokiaľ ide o EXCEL export – áno – potrebujeme. | V priebehu zajtrajšieho dňa bude nasadená oprava, ktorú požadujete. Čo sa týka národnosti, zmeníme mapovanie z atribútu národnosť z RFO na národnosť, ktorá nám chodí zo ŠIS. Oprava bola zrealizovaná, prosím skúste si dať objednať výstup. Chyba bola opravená a daná objednávka spracovaná.* Ta suvisi predpokladam s problemom ze v polozke jazyk1pol vol vewlmi dlhy retazec viac ako 100.

To sme riesili a upravili aby sa do predmetov nedavali predmety ako konverzacie ........ |
| 41. | 7.10.19 | Môžete prosím preveriť pri tejto škole: 100014530, Helcmanovce 41, prečo nám pri exporte V3 nedoťahuje 5 žiakov, ich druh štúdia je 17, 18 – príloha (vo vami dodanom súbore excel sa nachádzajú), a škola ich vo svojom ŠIS má uvedených – príloha ....Dobrý, môžete upresniť v ktorej položke to majú nastavené prosím?A ešte 1 otázka – podľa hlásení zo škôl - robili opravy a poslali aktualizačnú dávku 4.10.2019 piatok. My ich v exporte zo 6.10.2019 nemáme. Môže to trvať tak dlho? Resp. nebola zase pozastavená aktualizácia ako minulý rok ?Takže ďalší problém - v pôvodných exportoch bol štandardne použitý oddeľovač bodkočiarka ;V terajších exportoch v položke štátna príslušnosť v exceli je čiarka a v DBF je bodka. Pri položke zdravotné znevýhodnenie ostala správne bodkočiarkaProsím o opravu exportov | **Žiaci majú nastavené prerušenia štúdia a takíto nemajú ísť do exportu.****Este doplnim ze v exceli to nebolo filtrovane na prerusene studium.**Spravila skola opatovne aj novu verziu vykazu? Lebo len vtedy ulozime k novej verzii aj posledne poslane udaje z aktualizacnej davky a tieto naviazame na dany opravny vykaz v case ked ho odosle. Takato bola dohoda. |
| 42. | 9. 10. - 10.10.19 |  | Táto hlásená chyba bola odstránená.Vo formulari V3-01  ktoru skola upravuje musi po 30.9. uz skola manualne upravit udaje vo formulari  a nie dat prepisat udaje aktualnymi z RIS, kedze do daneho formulara sa  jej „naplnia“ iba tie udaje ktore boli poslane do 30.9. a v tom pripade ide o datum 19.9. ked sa skole vypocitala skole automaticka verzia a mala naozaj ziakov v nultom rocniku. Je to z dovodu toho ze automaticke verzie pre zber 201909 sa vypocitavali iba do 30.9, po 30.9 sa uz nepocitaju automaticke verzie.Zaroven plati ze pre OU a CVTI sa exportuju dva subory:         Subor A – obsahuje udaje z formulara, v tomto pripade tam budu udaje ktore skola manualne upravi vo formulari         Subor B – obsahuje jednotkove udaje o ziakoch v case ked skola odosle formular V3 resp. V4, t.j. v tomto pripade tam budu take udaje ktore su aktualne v RIS a teda uplne najnovsie ktore poslala cez aktualizacnu davku a teda OU aj CVTI tam bude vidiet ziakov v prvych rocnikoch a nie v nultych rocnikoch. |
| 43. | 17.10.19 |  | Chcem Vas proprosit piste problemy aj p. Petrik na email servis.msvvas.ris@ditec.sk a bolo by dobre aj s nejakym predmetom, aspon EDUID skoly ak mate a hlavny problem.Je to servisny mail kde vidia dany problem viaceri a mame v tom potom aj lepsiu evidenciu problemov a mozu ju riesit aj iny ludia od nas. |
| 44. | 17.10.19 | Dobrý, to isté čo minule 100001594 Dolný Štál Hlavná 85**nenašla som - v B je, v A nie je** Tá z minule je už nájdená?Export do DBF u niektorých  škôl neprevezme údaje do súboru A, ale v súbore B sú, export je z 15.10.2019 za V3 |  |
| 45. | 18.10.19 |  | Problem bol ze pri vystupe A sme pozerali na zadany datum do, kde sme omylom davali -1 den a pri subore B sa daval datum do ten co bol zadany.Tym padom sa udaje zo suboru B objavili ale neobjavili sa v subore A ak nastala zmena na vykaze v datume do.Kolega to uz opravil.Chcem Vas poprosit o vytvorenie novej objednavky kde by uz dane problemy nizsie mali byt v poriadku. |
| 46. | 18.10.1921.10.19 | Môžete prosím pozrieť ako má škola nastaviť týchto žiakov:-EDUID: 100004992, Bátovce 368 – 93 žiakov, dávka zo 17.10.2019, výstup pre V3-01 = 88 žiakov, výstup pre V4-01 = 3 žiaci, chýbajú: dievčatá / dvojičky (podľa vyjadrenia školy)  nar.: 15.2.2005, EDUIDFO: 300273653, 300534933 - ?-Výstupy V3-01, V4-01 – pri kontrole v „našom programe“ veľmi často opakovaná chyba (DŽP v ŠIS sa počet členov ŠKD líši od riadku 0602) – ak aj škola napr. v aScAgende v karte Žiaci / Záuj.vzdelávanie / Áno, navštevuje ŠKD – takto vyplní, vo výstupoch V3,  V4 sa ŠKD nezobrazuje - ?   -robili sme export za Trnavský kraj včera večer 2019/4764 a prešla tam škola **okres: 104  kód školy: 100017937**-v priebehu spracovania a exportovania údajov sme zistili, že do exportu nie sú zahrnutí DŽP so striedavou starostlivosťou, prerušením štúdia a neviem čo ešte (vraj na základe toho, že to tak máte v EDUZBER). Problém je, že  my sme o takto oklieštený export nežiadali a teraz prácne hľadáme „stratených“ žiakov nielen my, ale aj OÚ a samozrejme školy.**Preto sa pýtam: nakoľko je reálne dávať nám do exportu aj tieto „stratené“ deti v čo najkratšom možnom čase (najlepšie do pondelka).** | **Ziaci maju nastavenu striedavu starostlivost a tym padom sa neberu do V3 ani V4****aSc agenda Študent -> Záuj. Vzdelávanie -> ŠKD – Školský Klub Detí – obrazok v prilohe****eskola  Žiak -> CR -> Navštevuje ŠKD  - obrazok v prilohe**Škola je v okrese Dunajská streda, cize by to malo byt v poriadkuDo EDUZBERu ( aj V40-01) sa nezapočítavajú žiaci:- s prerušením štúdia k 15.9, - neplatným štúdiom k 15.9 - nesprávnym školským rokom (iný ako 2019/2020) + komentár |
| 47. | 15.11.19 | kto by mal riešiť nasledujúce prípady prosím? Servis na podobné otázky nejak nereaguje.100005383 DŽP 300103519 duplicitne100015052 DŽP 300003915 duplicitne100008322 DŽP eduidfo, datumnarod, pohlavie, atď. = nulové - zdá sa, že neprechádza ani do exportuPS: na môj dotaz zo včera existuje nejaká odpoveď?Dobrý toto nie je z objednávky exportu – to je z toho komplet EXCEL súboru DŽP, ktorý sme si vyžiadali cca 25.10. a kde hľadáme „stratené deti“, ktoré do exportu neprešli a poda ten nulový EDUIDFO? ten bol z okresu 507 | Kolegovia by potrebovali aj cisla objednavok kde evidujete dany problem aby sa konkretnejsie pozreli ci niekde nie je aj casovy problem ze udaje skoly vznikli az po tom ako ste vytvorili objednavku na vystup resp. lepsie identifikovali tie duplicitne problemy.**Chybajuce DZP v exporte DBF:**Kolega pozrel dnesny export o ktory ste poziadali za V3 za bratislavsky kraj a tie deti tam uz su, kedze skola odoslala novy vykaz V3-01 vcera.Takyto problem moze nastat vtedy ak skola dala odoslat vykaz a takychto ziakov v tom case este vobec v RIS nemala zapisanych alebo nesplnali podmienky v tom case.**Duplicitne DZP v exporte 25.10:**Ziakov poslala skola s roznymi udajmi o studiu resp vo viacerych rocnikoch preto su tam viackrat.Ich udaje su aj v prilohe. |
| 48. | 22.11.1925.11.19 | Dnes (22.11.) o 14:00 dodávateľ začne nasadzovať v produkčnom prostredí RIS novú verziu.Odstávka bude trvať dnes od 14:00 do cca 20:00. S pozdravom **RNDr. Július Ertl****pravdepodobne od 23.11.2019 je nefunkčná / zablokovaná WEB aplikácia V3, V4 -01 (príloha) – nie sú dostupné výkazy v stave: Uložený, Odoslaný, ..., nie je dostupný export výstupov, ...????**Dobrý, neviem či to súvisí – nič také nám nehlási, akurát sa nevieme dostať do V3, V4 na CRINFO a robiť exporty a je milé ak sa niečo menilo, dopredu to nevieme a trepali sme sa v sobotu do roboty.... |  |
| 49. | 25.11.19 |  | Chyba bola odstránená, prosím vyskúšajte znova. Bugfix sme nasadili na produkčné prostredie dnes večer. Prosím o overenie.  |
| 50. | 29.11.19 | Dnes 29.11.2019 bude odstávka produkčného prostredia RIS kvôli inštalácii novej verzie.Odstávka začne o 13:30 a skončiť by mala okolo 15:30.S pozdravom **RNDr. Július Ertl** |  |